UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto

“JobForUS”

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Villanueva Mamani Royser Alonsso			(2021071090)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

JOBFOUR US – SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MERCADO LABORAL PARA INGENIEROS DE SISTEMAS, TACNA - PERÚ, 2026

Presentado por:

Royser Alonsso Villanueva Mamani

Estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

06/07/2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

Tabla de Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	4

I.	Propuesta Narrativa	5

1.	Planteamiento del problema	5

2.	Justificación del proyecto	5

3.	Objetivo General	5

4.	Beneficios	5

5.	Alcances	6

6.	Requerimientos del sistema	6

7.	Restricciones	6

8.	Supuestos	6

9.	Resultados esperados	7

10.	Metodología de implementación	7

11.	Actores Claves	7

12.	Papel y responsabilidades del personal	7

13.	Plan de monitoreo y evaluación	8

14.	Cronograma del proyecto	8

15.	Hitos de entregables	8

II.	Presupuesto	8

1.	Planteamiento de aplicación del presupuesto	8

2.	Presupuesto	9

3.	Análisis de Factibilidad	9

4.	Evaluación Financiera	10

ANEXOS	10

# RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: JOBFOUR US – SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS MERCADO LABORAL PARA INGENIEROS DE SISTEMAS, TACNA - PERÚ, 2026 |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: Desarrollar un Sistema de Inteligencia de Negocios que analice ofertas laborales del sector tecnológico a nivel global, con enfoque en Latinoamérica, para proporcionar a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas información confiable, actualizada y accionable sobre salarios, tecnologías demandadas y tendencias del mercado laboral, facilitando así su toma de decisiones profesionales y mejorando su empleabilidad. Los resultados esperados son: - 11,940+ ofertas laborales del sector tecnológico (2020-2025) limpias, normalizadas y clasificadas por rol, seniority, tecnología y ubicación geográfica - Almacenamiento estructurado con modelo estrella (tabla de hechos y 5 dimensiones) para consultas rápidas y eficientes - Datos disponibles en Google Cloud Platform con capacidad de consulta en tiempo real y escalabilidad - 4 páginas con visualizaciones clave: Resumen General, Análisis de Ofertas, Análisis de Salarios y Tecnologías Demandadas, con filtros interactivos (año, tecnología, seniority, IA, remoto) |  |
| Población Objetivo: - Estudiantes de Ingeniería de Sistemas - Egresados recientes - Docentes del área de sistemas |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/. 420 | Duración del Proyecto (En Meses): 3 meses |

Propuesta de Proyecto

# Propuesta Narrativa

## Planteamiento del problema

Actualmente, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la facultad enfrentan una brecha significativa entre su formación académica y las demandas reales del mercado laboral tecnológico. Esta brecha se manifiesta en la falta de información confiable, estructurada y actualizada sobre salarios reales, tecnologías más demandadas, tendencias, y/o modalidades de trabajo.

Tradicionalmente, los estudiantes han dependido de fuentes informales como comentarios de compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales o experiencias personales aisladas para tomar decisiones clave sobre su futuro profesional. Ninguna de estas fuentes proporciona información basada en datos reales y actualizados.

## Justificación del proyecto

El proyecto es técnicamente viable porque utiliza herramientas de código abierto y gratuitas (Python, SQLite, Power BI Desktop) que están al alcance de cualquier estudiante. Los conocimientos necesarios (programación en Python, manejo de bases de datos, visualización de datos) son parte del pensum de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Además, existen datasets públicos disponibles en GitHub y Kaggle que contienen ofertas laborales reales del sector tecnológico.

El proyecto tiene un costo total de CERO soles para su desarrollo y operación. Todas las herramientas utilizadas son gratuitas (Python, SQLite, Power BI Desktop, Google Cloud Platform con capa gratuita). No se requiere inversión en hardware adicional, ya que se utiliza la infraestructura existente (computadora personal del estudiante). El beneficio potencial incluye la mejora en los salarios iniciales de los egresados y el ahorro en consultorías externas para estudios de mercado laboral, estimado en más de S/ 2,000 anuales.

El proyecto democratiza el acceso a información del mercado laboral, nivelando las oportunidades entre estudiantes con diferentes redes de contactos. Contribuye a reducir la incertidumbre y la ansiedad asociadas a la transición al mundo laboral, mejorando la confianza y preparación de los estudiantes para enfrentar su inserción profesional. Además, el enfoque en datos globales permite a los estudiantes de Latinoamérica identificar oportunidades de trabajo remoto que antes desconocían.

El proyecto integra los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería de Sistemas en áreas como inteligencia de negocios, bases de datos, programación en Python y visualización de datos. Sirve como herramienta de apoyo para docentes y como evidencia de mejora continua para procesos de acreditación.

## Objetivo General

Desarrollar un Dashboard de Inteligencia de Negocios que analice ofertas laborales del sector tecnológico, para proporcionar a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas información confiable, actualizada y accionable sobre salarios, tecnologías demandadas y tendencias del mercado laboral global, facilitando así su toma de decisiones profesionales.

## Beneficios

Beneficios Tangibles:

- Ahorro en consultorías externas

- Ahorro de tiempo de docentes

- Ahorro de tiempo de estudiantes

Beneficios Intangibles:

- Toma de decisiones informada

- Mayor equidad

- Mejora de la empleabilidad

- Fortalecimiento institucional

- Reducción de la deserción

- Ventaja competitiva

## Alcances

Estos son los alcances que tendrá el proyecto:

- Extracción de datos: Desarrollo de scripts en Python para descargar datasets desde GitHub y Kaggle.

- Transformación de datos: Limpieza, normalización de salarios, clasificación de seniority y tecnologías

- Almacenamiento de datos: Implementación de base de datos SQLite y carga a BigQuery

- Dashboard: Desarrollo de dashboard interactivo en Power BI con 4 páginas

- Publicación: Publicación del dashboard en Power BI Service y GitHub Pages

- Documentación: Elaboración de 5 documentos técnicos completos

- Automatización: Implementación de GitHub Actions para actualización diaria

Lo que estará fuera de alcance:

- Scraping en tiempo real

- Aplicación móvil

- Autenticación de usuarios

- Predicción con Machine Learning

## Requerimientos del sistema

Los requerimientos del sistema se reflejarán en el Anexo 1 en la sección de anexos.

## Restricciones

Estos serian algunas de las restricciones que tendría el proyecto:

- El desarrollo debe realizarse exclusivamente con herramientas gratuitas o de código abierto

- El sistema no contará con un servidor propio; se usa Power BI Service (gratuito)

- El proyecto debe completarse en un período máximo de 3 meses

- El proyecto será desarrollado por un solo estudiante

- No se permite scraping de portales de empleo por restricciones legales

- No se pueden almacenar ni procesar datos personales identificables

- El desarrollo se realiza en Windows (Power BI Desktop)

## Supuestos

Estos son los supuestos del proyecto:

- Los datasets públicos permanecerán disponibles

- Las licencias de los datasets permiten uso académico

- Los estudiantes y docentes tienen acceso a internet

- El estudiante desarrollador cuenta con conocimientos en Python, SQL y Power BI

- El proyecto se desarrollará en un período de 3 meses

## Resultados esperados

Los resultados esperados se mostrarían en la siguiente tabla:

| N° | Resultado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dataset procesado | 11,940+ ofertas laborales limpias y clasificadas |
| 2 | Base de datos SQLite | Datos almacenados localmente con modelo estrella |
| 3 | Almacén en BigQuery | Datos disponibles en la nube para consultas y dashboards |
| 4 | Dashboard interactivo | 4 páginas con visualizaciones clave y filtros avanzados |
| 5 | Documentación completa | 5 informes técnicos (Factibilidad, Visión, Requerimientos, Arquitectura, Final) |
| 6 | Automatización | Pipeline ETL programado diariamente con GitHub Actions |
| 7 | Dashboard publicado | Accesible vía web (Power BI Service y GitHub Pages) |

## Metodología de implementación

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología basada en el modelo en cascada adaptado, con las siguientes fases:

- Fase 1: Documentación

- Fase 2: Especificación de requerimientos

- Fase 3: Extracción y Transformación

- Fase 4: Almacenamiento

- Fase 5: Dashboard

- Fase 6: Automatización

- Fase 7: Cierre

## Actores Claves

| N° | Actor | Rol |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estudiantes de Ingeniería de Sistemas | Usuario Final |
| 2 | Egresados | Usuario secundario |
| 3 | Docentes | Usuario Secundario |

## Papel y responsabilidades del personal

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Royser Villanueva | Planificación general |
| Desarrollador | Royser Villanueva | Diseño e implementación del dashboard en Power BI |

## Plan de monitoreo y evaluación

| Indicador | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Avance del cronograma | 100% de hitos cumplidos | Semanal |
| Calidad de datos procesados | ≥ 95% de completitud | Por fase |
| Documentación completa | 5 informes aprobados | Final |

## Cronograma del proyecto

| Semana | Fecha inicio | Fecha fin | Actividades realizadas | Entregables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/03/2026 | 29/03/2026 | Elaboración de Estudio de Factibilidad y Documento de Visión | FD01, FD02 |
| 2 | 30/03/2026 | 5/04/2026 | Elaboración de Especificación de Requerimientos y Arquitectura | FD03, FD04 |
| 3 | 6/04/2026 | 12/04/2026 | Configuración del entorno, instalación de herramientas | Entorno listo |
| 3 | 6/04/2026 | 12/04/2026 | Implementación del módulo de extracción (Python) | Scripts de extracción |
| 4 | 13/04/2026 | 19/04/2026 | Implementación de transformación (limpieza, normalización, clasificación) | Scripts de transformación |
| 4 | 13/04/2026 | 19/04/2026 | Implementación del módulo de carga a SQLite | Scripts de carga, base de datos |
| 5 | 20/04/2026 | 26/04/2026 | Conexión de Power BI a SQLite, creación de medidas DAX | Archivo .pbix |
| 5 | 20/04/2026 | 26/04/2026 | Diseño de páginas y visualizaciones del dashboard | Dashboard funcional |
| 6 | 27/04/2026 | 29/04/2026 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Reporte de pruebas |
| 6 | 27/04/2026 | 29/04/2026 | Elaboración del Informe Final y presentación | FD05, Presentación |

## Hitos de entregables

- Informe de Factibilidad

- Informe de Visión

- Especificacion de requerimientos

- Arquitectura del software

- Pipeline ETL

- Base de datos SQLite y BigQuery

- Dashboard en PowerBI

- Automatización en GitHub Actions

- Informe Final

# Presupuesto

## Planteamiento de aplicación del presupuesto

El presente proyecto, JobForUs, se desarrolla como parte de las actividades académicas de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Dado su carácter educativo y sin fines de lucro, el presupuesto se ha estructurado bajo el principio de costo cero para la facultad y los estudiantes, utilizando exclusivamente herramientas gratuitas, de código abierto o con capas gratuitas para uso académico.

## Presupuesto

| Descripción | Costo mensualmente | Costo Total (3 meses) |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | S/. 20.00 | S/. 60.00 |
| Costos operativos | S/. 80.00 | S/. 240.00 |
| Costos de ambiente | S/. 40.00 | S/.120.00 |
| Costos de personal | S/. 0 | S/.0 |
| Total | S/. 140.00 | S/. 420.00 |

## Análisis de Factibilidad

Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente factible. El hardware necesario (computadora personal con 8 GB de RAM) está disponible. El software requerido (Python, SQLite, Power BI Desktop) es gratuito y de fácil instalación. Los conocimientos necesarios son parte del pensum de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

Factibilidad Económica

El proyecto es económicamente factible. Los costos totales no supera los 500 soles. No se requiere inversión en hardware adicional. La relación Beneficio/Costo es positiva al considerar los beneficios indirectos (mejora en empleabilidad).

Factibilidad Operativa

El proyecto es operativamente factible. Los estudiantes y docentes pueden utilizar el dashboard sin capacitación previa. Se puede mantener el sistema actualizando los datos periódicamente (cada 6 meses).

Factibilidad Legal

El proyecto es legalmente factible. Los datasets utilizados son públicos y tienen licencias permisivas para uso académico. No se realiza scraping de portales de empleo. Se atribuyen correctamente todas las fuentes.

Factibilidad Social

El proyecto es socialmente factible. Los estudiantes pueden llegar a manifiestar alto interés en contar con esta herramienta. Democratiza el acceso a información del mercado laboral, promoviendo la equidad.

Factibilidad Ambiental

El proyecto es ambientalmente factible. El impacto es mínimo (consumo energético de una computadora). Se promueve el uso de documentación digital para reducir el consumo de papel.

## Evaluación Financiera

El proyecto es económicamente factible. El costo total del proyecto para un período de 3 meses asciende a S/ 420.00.

| Criterio | Valor Obtenido | Condición de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| Relación Beneficio/Costo (B/C) | 4.76 | Mayor a 1 |
| Valor Actual Neto (VAN) | 1484.76 | Mayor a 0 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 376% anual | Mayor a COK (5%) |

Estos indicadores demuestran que el proyecto es rentable, ya que por cada sol invertido se obtienen 4.76 soles de beneficio, se genera un valor actual neto positivo de S/ 1,484.76, y la rentabilidad anual del 376% supera ampliamente cualquier inversión alternativa.

# ANEXOS

ANEXO 1 – Requerimientos del sistema JobForUS

| Código | Requerimiento Funcional | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Extracción de datos | El sistema debe extraer datos desde al menos dos fuentes públicas que contengan ofertas laborales del sector TI. |
| RF-02 | Limpieza de datos | El sistema debe eliminar registros duplicados, valores nulos en campos críticos y ofertas no tecnológicas. |
| RF-03 | Normalización de salarios | El sistema debe convertir todos los salarios a Soles mensuales. |
| RF-04 | Clasificación de seniority | El sistema debe clasificar cada oferta en Junior, Mid, Senior o Lead. |
| RF-05 | Clasificación de tecnologías | El sistema debe identificar y clasificar las tecnologías mencionadas en cada oferta. |
| RF-06 | Almacenamiento estructurado | El sistema debe almacenar los datos procesados en una base de datos SQLite. |
| RF-07 | Visualización de KPIs generales | El dashboard debe mostrar número de ofertas, salario promedio, top tecnología y % remoto. |
| RF-08 | Visualización de salarios por rol | El dashboard debe mostrar salarios promedio por rol en gráfico de barras. |
| RF-09 | Visualización de salarios por seniority | El dashboard debe mostrar salarios por nivel de experiencia en gráfico de barras. |
| RF-10 | Ranking de tecnologías demandadas | El dashboard debe mostrar las 10 tecnologías más solicitadas. |
| RF-11 | Filtros interactivos | El dashboard debe permitir filtrar por rol, seniority, tecnología y ubicación. |
| RF-12 | Acceso sin autenticación | El dashboard debe ser accesible a través de un enlace web sin necesidad de login. |
| RF-13 | Transparencia de fuentes | El dashboard debe indicar fuente, fecha de actualización y cantidad de ofertas. |
| RF-14 | Responsividad básica | El dashboard debe ser funcional en computadoras de escritorio y laptops. |
| RF-15 | Evolución temporal | El dashboard debe mostrar la evolución de la demanda de tecnologías por año. |
| RF-16 | Tabla de ofertas recientes | El dashboard debe mostrar una tabla con el detalle de ofertas individuales. |
| RF-17 | Tooltips informativos | El dashboard debe mostrar información adicional al pasar el cursor sobre los gráficos. |
| RF-18 | Actualización de datos | El sistema debe permitir ejecutar el pipeline ETL nuevamente para actualizar los datos. |
| RF-19 | Mapa geográfico | El dashboard debe mostrar la distribución geográfica de las ofertas en un mapa. |
| RF-20 | Exportación de gráficos | El dashboard debe permitir exportar gráficos a PNG o PDF. |
| RF-21 | Responsividad en móviles | El dashboard debe adaptarse correctamente a pantallas de dispositivos móviles. |