UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto

“JobForUS - Dashboard para el Análisis del Mercado Laboral Tecnológico”

Curso: Inteligencia de Negocios

Docente: Mag. Patrick Quadros Quiroga

Integrantes:

Royser Alonsso Villanueva Mamani			(2021071090)

Tacna – Perú

2026

JobForUS - Dashboard para el Análisis del Mercado Laboral Tecnológico

Informe de Factibilidad

Versión {1.0}

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

1.	Descripción del Proyecto	3

2.	Riesgos	3

3.	Análisis de la Situación actual	3

4.	Estudio de Factibilidad	3

4.1	Factibilidad Técnica	4

4.2	Factibilidad económica	4

4.3	Factibilidad Operativa	4

4.4	Factibilidad Legal	4

4.5	Factibilidad Social	5

4.6	Factibilidad Ambiental	5

5.	Análisis Financiero	5

6.	Conclusiones	5

Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

JobForUs – Dashboard para el análisis de Mercado Laboral para Ingenieros de Sistemas

## Duración del proyecto

La duración del proyecto será de 3 meses, considerando una entrega del sistema completo al final del primer mes en el día 24 de abril del 2026. Mientras que los 2 meses siguientes servirán para la mejora del sistema o cambios en ella. Concluyendo así el día 27 de junio del 2026.

## Descripción

JobForUS es un Dashboard de Inteligencia de Negocios (BI) diseñado para analizar ofertas laborales del sector tecnológico, específicamente aquellas dirigidas a profesionales y estudiantes de Ingeniería de Sistemas.

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar un Dashboard de Inteligencia de Negocios que analice ofertas laborales del sector tecnológico, para proporcionar a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas información confiable, actualizada y accionable sobre salarios, tecnologías demandadas y tendencias del mercado laboral, facilitando así su toma de decisiones profesionales.

### Objetivos específicos

- Extraer y consolidar datos de ofertas laborales del sector TI desde fuentes públicas disponibles en GitHub y Kaggle.

- Se obtendrá una base de datos centralizada con un mínimo de 10000 registros de ofertas laborales, provenientes de al menos 1 fuente, con metadatos de extracción.

- Limpiar, normalizar y transformar los datos extraídos para garantizar su calidad y consistencia.

- Calcular estadísticas clave del mercado laboral (salarios promedio, mediana, percentiles) por combinación de rol y seniority.

- Identificar las tecnologías más demandadas y su evolución temporal en los últimos años.

- Construir un dashboard interactivo que permita filtrar y visualizar los hallazgos clave del análisis.

# Riesgos

- Calidad y disponibilidad de datos

Los datasets públicos disponibles en GitHub y Kaggle pueden estar desactualizados, incompletos, tener formatos inconsistentes o incluso ser eliminados de sus repositorios originales. Esto afectaría directamente la calidad del análisis y la confiabilidad de los resultados.

- Rendimiento y capacidad de procesamiento

El volumen de datos a procesar (más de 1000 o 5000 registros de ofertas laborales) podría superar la capacidad de procesamiento de las herramientas gratuitas seleccionadas, como Power BI Desktop, SQLite o BigQuery. Esto podría manifestarse en tiempos de carga excesivamente largos, lentitud en los filtros del dashboard, o incluso caídas del sistema durante la ejecución de consultas complejas.

- Precisión en la clasificación automática

La clasificación automática de tecnologías y niveles de seniority se realizará mediante la búsqueda de palabras clave en los títulos y descripciones de las ofertas. Este método podría tener una precisión baja (inferior al 80 por ciento) si los textos no siguen un patrón estándar, si utilizan términos poco comunes, o si una misma oferta menciona múltiples tecnologías. Una clasificación incorrecta generaría información engañosa en el dashboard, afectando la confiabilidad del sistema.

- Costos imprevistos de herramientas o servicios

Aunque el proyecto está diseñado para utilizar herramientas gratuitas, podría surgir la necesidad de adquirir alguna licencia o servicio de pago si las herramientas gratuitas resultan insuficientes. Por ejemplo, la versión gratuita de Power BI tiene limitaciones para compartir dashboards públicamente, y la publicación en Power BI Service podría requerir una licencia Pro en algunos escenarios.

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

En la actualidad, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la facultad enfrentan un desafío significativo al momento de planificar su desarrollo profesional y tomar decisiones sobre su futuro laboral.

Tradicionalmente, los estudiantes han dependido de fuentes informales de información para conocer el mercado laboral, tales como comentarios de compañeros de semestres superiores, opiniones en grupos de WhatsApp o Telegram, publicaciones en redes sociales como LinkedIn (que suelen mostrar solo casos de éxito), o simplemente la intuición personal. Ninguna de estas fuentes proporciona información estructurada, confiable y basada en datos reales.

Los estudiantes no tienen acceso a información confiable sobre cuánto gana en promedio un ingeniero de sistemas recién egresado, ni cómo varían los salarios según la tecnología que dominan (por ejemplo, si saber Python paga más que saber Java), ni cuál es la diferencia salarial entre trabajar como desarrollador backend, frontend, DevOps o data scientist. Esta falta de información lleva a que muchos estudiantes acepten ofertas laborales por debajo del mercado o que negocien mal sus condiciones iniciales.

Segundo, incertidumbre sobre qué especializarse. El campo de la ingeniería de sistemas es extremadamente amplio, con múltiples áreas de especialización como desarrollo web, desarrollo móvil, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, infraestructura en la nube, bases de datos, entre muchas otras. Los estudiantes no saben cuál de estas áreas tiene mayor demanda actual, cuál tiene mejor proyección futura, ni cuál se alinea mejor con sus intereses personales.

Por lo tanto, se busca resolver la necesidad de contar con un sistema de inteligencia de negocios que proporcione a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas información confiable, estructurada y actualizada sobre el mercado laboral tecnológico. Este sistema permitirá a los estudiantes acceder a datos reales sobre salarios, tecnologías demandadas, roles más solicitados y tendencias del mercado, facilitando así que tomen decisiones profesionales informadas y basadas en evidencia.

## Consideraciones de hardware y software

Hardware:

- Un procesador Intel Core i3 o AMD Ryzen 3

- 8 GB de RAM como mínimo

- 5 GB de espacio libre en disco duro

- Windows 10 o superior, o distribución de Linux como Ubuntu 20.04 a superior.

- Conexión a Internet

Software:

- Python con librerías Request y Pandas

- Base de datos (SQLite o BigQuery)

- Power BI Desktop

- Github

# Estudio de Factibilidad

## Factibilidad Técnica

- Para el desarrollo del proyecto, se requiere una computadora con características mínimas: procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz o superior, 8 GB de memoria RAM, 5 GB de espacio en disco duro.

- El proyecto no requiere un servidor dedicado para su funcionamiento, a menos que se manejen varios datos. La base de datos puede alojarse localmente en la computadora de desarrollo utilizando SQLite, que es una base de datos embebida que no requiere servidor. En el escenario en que se opte por cargar los datos en la nube, se puede utilizar un servicio gratuito en la nube como Supabase o Neon.tech, los cuales proveen servidores de base de datos sin costo para proyectos académicos, para este proyecto se opto por utilizar SQLite y BigQuery.

- El proyecto puede desarrollarse en Windows 10 o superior (recomendado para Power BI Desktop), macOS versión 11 o superior, o alguna distribución de Linux como Ubuntu 20.04 o superior.

- Se requiere Python versión 3.10 o superior, el cual es gratuito y se descarga desde su sitio web oficial. También se requieren las librerías Pandas, NumPy y Requests, las cuales se instalan gratuitamente mediante el comando pip

- Se utiliza SQLite, que viene incluido por defecto en la instalación de Python, por lo que no requiere instalación adicional.

- Se requiere Power BI Desktop (versión gratuita) para el desarrollo del dashboard.

- Para consultar el dashboard final publicado, los usuarios solo necesitan un navegador web actualizado como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.

## Factibilidad Económica

    - Costos Generales

| Descripción | Costo mensualmente | Costo Total (3 meses) |
| --- | --- | --- |
| Papel Bond A4 | S/. 14.00 | S/. 42.00 |
| Lapiceros (Simples) | S/. 1.00 | S/. 3.00 |
| Cuadernillos | S/. 5.00 | S/. 15.00 |
| Total | S/. 20.00 | S/. 60.00 |

    - Costos operativos durante el desarrollo

| Descripción | Costo mensualmente | Costo Total (3 meses) |
| --- | --- | --- |
| Energía eléctrica | S/. 20.00 | S/. 60.00 |
| Conexión a internet (Plan accesible) | S/. 60.00 | S/.180.00 |
| Total | S/. 80.00 | S/. 240.00 |

    - Costos del ambiente

| Descripción | Costo mensualmente | Costo Total (3 meses) |
| --- | --- | --- |
| Dominio Web | S/. 20.00 | S/. 60.00 |
| Servidor web (Plan accesible) | S/. 20.00 | S/. 60.00 |
| Total | S/. 40.00 | S/. 120.00 |

    - Costos de personal

| Descripción | Costo mensualmente | Costo Total (3 meses) |
| --- | --- | --- |
| Desarrollador Independiente | S/. 0 | S/. 0 |
| Total | S/. 0 | S/. 0 |

    - Costos totales del desarrollo del sistema

| Descripción | Costo mensualmente | Costo Total (3 meses) |
| --- | --- | --- |
| Costos generales | S/. 20.00 | S/. 60.00 |
| Costos operativos | S/. 80.00 | S/. 240.00 |
| Costos de ambiente | S/. 40.00 | S/.120.00 |
| Costos de personal | S/. 0 | S/.0 |
| Total | S/. 140.00 | S/. 420.00 |

## Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa si el producto propuesto será utilizado de manera efectiva por los usuarios, si la organización (en este caso, la facultad y sus estudiantes) tiene la capacidad de mantener el sistema funcionando, y si el impacto del sistema en los usuarios es positivo. También se analiza si los beneficios del producto justifican su implementación.

Beneficios del producto

Los estudiantes podrán acceder a información confiable y actualizada sobre salarios reales del mercado laboral, lo que les permitirá negociar mejores condiciones salariales en sus primeros empleos. También podrán identificar qué tecnologías tienen mayor demanda, ayudándoles a decidir en qué especializarse. Además, podrán conocer las tendencias del mercado, lo que reduce la incertidumbre y la ansiedad asociada a la transición al mundo laboral.

Además, los egresados podrán utilizar el sistema para evaluar si los salarios que les ofrecen están alineados con el mercado, y podrán identificar oportunidades laborales en diversas tecnologías globalmente.

Adopción del sistema

- El mantenimiento de los datos es mínimo. Se recomienda actualizar el dataset cada seis meses o cada año, lo cual puede ser realizado por un estudiante de semestres superiores siguiendo la documentación del código fuente. El proceso está documentado y no requiere conocimientos avanzados.

- El dashboard no requiere mantenimiento continuo. Una vez construido, solo necesita reconectarse a la base de datos actualizada. No se requiere personal dedicado exclusivamente a esta tarea.

- El código fuente está alojado en GitHub bajo control de versiones, accesible para cualquier estudiante, docente, ingeniero, programador, y/o interesado que desee realizar mejoras o correcciones.

## Factibilidad Legal

El proyecto se desarrolla dentro del marco legal de la educación superior y la investigación académica. No existen leyes específicas que restrinjan el desarrollo de sistemas de inteligencia de negocios con fines educativos, siempre que se respeten los derechos de autor y la privacidad de los datos.

El proyecto no viola ninguna ley nacional o internacional, ya que no se realiza ninguna actividad ilegal como la interceptación de datos, el acceso no autorizado a sistemas, o la violación de secretos empresariales.

Los datasets utilizados provienen de repositorios públicos de GitHub y Kaggle. Cada dataset tiene su propia licencia. Antes de utilizar cada fuente, se verificará que su licencia permita el uso académico y la redistribución de los datos para fines no comerciales. En todos los casos, se atribuirá correctamente la fuente de los datos tanto en la documentación como en el dashboard.

No se violarán derechos de autor porque no se copiará ni distribuirá software propietario sin licencia. Todas las herramientas utilizadas son de código abierto o gratuitas.

## Factibilidad Social

El proyecto contribuye a reducir la incertidumbre y la ansiedad que muchos estudiantes experimentan al acercarse a su egreso y enfrentar el mercado laboral por primera vez. Al proporcionar información clara y basada en datos, los estudiantes pueden visualizar un camino profesional más definido, lo que impacta positivamente en su bienestar emocional y su motivación académica.

Actualmente, el acceso a información privilegiada sobre el mercado laboral (salarios, tendencias, oportunidades) suele estar mediado por redes sociales y contactos personales. Los estudiantes con mayores conexiones tienen ventaja. El proyecto democratiza el acceso a esta información, nivelando las oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o su red de contactos. Esto contribuye a una mayor equidad en la inserción laboral de los egresados.

Al facilitar que los estudiantes tomen decisiones más informadas sobre su especialización y desarrollo profesional, el proyecto contribuye a mejorar su empleabilidad y potencialmente sus ingresos futuros. Esto tiene un impacto positivo en su calidad de vida y en la movilidad social ascendente.

## Factibilidad Ambiental

El desarrollo del proyecto se realiza íntegramente en formato digital, utilizando una computadora personal. Las actividades involucradas (programación, ejecución de scripts ETL, diseño del dashboard, redacción de documentación) no generan residuos físicos, ni emisiones contaminantes significativas, ni consumo excesivo de recursos naturales.

El impacto ambiental del desarrollo es mínimo, limitándose a un consumo energético de aproximadamente 3.25 kWh y una emisión de carbono de unos 5 kg de CO2, lo cual es insignificante.

El impacto ambiental de la operación del sistema es prácticamente nulo, ya que se apoya en plataformas en la nube con consumo compartido y no genera residuos físicos.

# Análisis Financiero

  - Justificación de la Inversión

La justificación de la inversión busca determinar si los recursos destinados al proyecto generarán un retorno suficiente para justificar su realización. Dado que el proyecto tiene un costo total cercano a cero en el escenario digital (10 unidades monetarias) y un costo máximo de 43 unidades monetarias en el escenario con impresiones, la inversión requerida es mínima. A continuación, se analizan los beneficios del proyecto y se aplican los criterios de inversión estándar.

  - Beneficios del proyecto

Beneficios Tangibles:

- Mejora la eficiencia del área bajo estudio: El sistema permite a los estudiantes acceder a información de mercado laboral de manera inmediata, reduciendo el tiempo que dedicarían a buscar y recopilar esta información por fuentes dispersas

- Reducción de futuras inversiones y costos: La facultad no necesitará contratar consultorías externas para realizar estudios de mercado laboral, ya que el sistema proporciona información similar de manera gratuita y actualizable.

- Disponibilidad de información apropiada: El sistema centraliza información dispersa en un solo lugar, accesible desde cualquier dispositivo con internet, lo que reduce los costos asociados a la búsqueda y recopilación de datos.

Beneficios Intangibles:

- Toma acertada de decisiones: Los estudiantes pueden tomar decisiones sobre su especialización y desarrollo profesional basándose en datos reales y no en intuiciones o fuentes informales.

- Aumento en la confiabilidad de la información: La información proporcionada por el sistema proviene de datos reales de ofertas laborales, lo que la hace más confiable que las fuentes informales tradicionales.

- Disponibilidad del recurso humano: Los estudiantes se sienten más seguros y preparados para enfrentar su inserción laboral, lo que reduce la ansiedad y mejora su disponibilidad para enfocarse en sus estudios.

  - Criterios de Inversión

| Concepto | Valor (S/.) |
| --- | --- |
| Inversión inicial total (costo del proyecto a 3 meses) | S/ 420.00 |
| Costo de oportunidad de capital (COK) | 5% anual |
| Horizonte de evaluación | 1 año |
| Beneficio tangible anual (ahorro en consultorías externas) | S/ 2,000.00 |

    - Relación Beneficio/Costo (B/C)

El Índice Beneficio/Costo (B/C) calculado para el proyecto JobForUs es:

B/C = 0.28

| Concepto | Fórmula | Valor (S/.) |
| --- | --- | --- |
| Beneficio tangible anual | - | S/. 2000 |
| Inversión inicial | - | S/. 420 |
| Relación B/C | 2,000 / 420 | 4.76 |

Como el B/C es mayor a 1 (específicamente 4.76), el proyecto es rentable desde el punto de vista de los beneficios directos cuantificables. Esto significa que, por cada sol invertido en el proyecto, se obtienen aproximadamente 4.76 soles de beneficio directo.

Este valor es aceptable y demuestra que el proyecto es financieramente viable incluso considerando únicamente el beneficio más conservador (ahorro en consultorías externas).

    - Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) calculado para el proyecto JobForUs es:

VAN = S/ 1,484.76

Este valor indica que, luego de recuperar la inversión inicial de S/ 420.00, el proyecto generará un beneficio adicional neto de S/ 1,484.76 en valor presente, considerando una tasa de descuento del 5 por ciento anual.

Como el VAN es positivo (S/ 1,484.76 es mayor que cero), esto significa que el proyecto es rentable y financieramente viable. El proyecto no solo recupera su inversión inicial, sino que genera un beneficio neto adicional significativo.

    - Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) calculada para el proyecto JobMarket Analyzer es:

TIR = 376% anual

La rentabilidad esperada del proyecto es del 376 por ciento anual, lo cual es extraordinariamente superior al Costo de Oportunidad del Capital (COK) que se ha estimado en 5 por ciento anual.

Dado que la TIR (376%) es mayor que el COK (5%), el proyecto es altamente rentable y recomendable para su implementación. Esto significa que el dinero invertido en el proyecto genera un retorno muy superior a cualquier inversión alternativa de bajo riesgo.

# Conclusiones

Luego de realizar el análisis de factibilidad del proyecto JobForUs en sus diferentes dimensiones (técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental), se presentan a continuación las conclusiones que determinan si el proyecto es viable y factible para su ejecución.

El proyecto es técnicamente factible. El hardware necesario (computadora personal del estudiante o equipos de los laboratorios de la facultad) ya está disponible y cumple con los requisitos mínimos. El software requerido (Python, Pandas, SQLite, Power BI Desktop, GitHub) es gratuito y de fácil acceso. Los conocimientos necesarios para el desarrollo están al alcance del estudiante, quien los ha adquirido durante su formación en Ingeniería de Sistemas. No se requiere inversión en infraestructura informática adicional.

El proyecto es económicamente factible. El costo total del proyecto para un período de 3 meses asciende a S/ 420.00.

Los criterios de inversión aplicados arrojaron los siguientes resultados:

| Criterio | Valor Obtenido | Condición de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| Relación Beneficio/Costo (B/C) | 4.76 | Mayor a 1 |
| Valor Actual Neto (VAN) | 1484.76 | Mayor a 0 |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | 376% anual | Mayor a COK (5%) |

Estos indicadores demuestran que el proyecto es rentable, ya que por cada sol invertido se obtienen 4.76 soles de beneficio, se genera un valor actual neto positivo de S/ 1,484.76, y la rentabilidad anual del 376% supera ampliamente cualquier inversión alternativa.

El proyecto es operativamente factible. Los beneficios del producto son claros y significativos para estudiantes, egresados, docentes y la facultad. La facultad tiene la capacidad de mantener el sistema funcionando, ya que el mantenimiento es mínimo (actualización de datos semestral) y puede ser realizado por estudiantes o docentes con conocimientos básicos. El impacto en los usuarios es positivo, ayudando a los estudiantes a tomar mejores decisiones profesionales y reduciendo la incertidumbre asociada a su inserción laboral. Los interesados (stakeholders) están dispuestos a adoptar el sistema, ya que resuelve una necesidad real y no requiere inversión ni esfuerzo significativo por parte de ellos.

El proyecto es legalmente factible. Se utilizan exclusivamente fuentes de datos públicas con licencias que permiten el uso académico, y se atribuirá correctamente cada fuente. No se procesan datos personales, por lo que no aplican las leyes de protección de datos. Todo el software utilizado es gratuito o de código abierto, con licencias que permiten su uso educativo. Se evita deliberadamente el scraping de portales de empleo para no violar términos de servicio. Se siguen buenas prácticas éticas de transparencia y uso responsable.

El proyecto es socialmente factible. Es ampliamente aceptado por estudiantes, docentes y coordinadores de carrera, quienes ven en él una herramienta valiosa para la toma de decisiones profesionales. Genera impactos sociales positivos en términos de equidad (democratiza el acceso a información del mercado laboral), reducción de la incertidumbre, mejora de la empleabilidad y fortalecimiento del vínculo entre la facultad y sus estudiantes. No genera perjuicios a ningún grupo de interés ni externalidades negativas.

El proyecto es ambientalmente factible. El impacto ambiental del desarrollo es mínimo, limitándose a un consumo energético reducido durante las horas de trabajo. El impacto ambiental de la operación del sistema es prácticamente nulo, ya que se apoya en plataformas en la nube con consumo compartido y no genera residuos físicos.

El proyecto no solo es factible desde todas las dimensiones evaluadas, sino que además genera un retorno económico significativo con una inversión mínima, contribuye al bienestar de los estudiantes y la facultad, y se desarrolla dentro del marco legal y ético correspondiente.